力帆新能源试验中心及新能源自营服务站土建及安装工程项目

招

标

文

件

重庆力帆乘用车有限公司

二○一八年一月

| 投 标 须 知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称 | A标段：力帆新能源试验中心土建及安装工程 B标段：力帆新能源自营服务站土建及安装工程 |
| 2 | 建 设 地 点 | 重庆力帆二工厂KD生产车间内（北碚蔡家） |
| 3 | 建 设 规 模 | A标段：建筑面积约10000平方米,上下两层。 B标段：建筑面积约2000平方米。 |
| 4 | 招 标 范 围 | A标段、B标段图纸上的土建安装内容及甲方指定的其它相关内容。（消防控制系统、电力配电干系统、暖通系统等不在此次招标范围） |
| 5 | 承 包 方 式 | 建筑施工总承包 |
| 6 | 质 量 要 求 | 合格 |
| 7 | 工 期 要 求 | A标段：五个月 B标段：三个月 |
| 8 | 投标人资格要求 | 具备建筑施工总承包三级及以上资质。 |
| 9 | 招标文件领取 | 时间：2018年1月25日17:00时之前均可领取。 地点：重庆渝北区金开大道1539号力帆乘用车工程二部办公室 |
| 10 | 投标保证金 | A标段：人民币大写：300000.00元整(大写：叁拾万元) B标段：人民币大写：40000.00元整(大写：肆万元) |
| 11 | 合同履约金 | 中标后投标保证金自动转为合同履约金 |
| 12 | 招标方名称开户行和账号 | 单位名称：重庆力帆乘用车有限公司 开户银行：建行两江分行营业部 银行帐号: 5000 1043 6000 5020 2621 保证金采用电汇或到重庆力帆乘用车有限公司财务出纳处缴纳现金均可。 |
| 13 | 招标文件答疑及现场查看 | 时间：投标方自己确定，招标方会将所有答疑发放各投标方。 答疑地点：重庆渝北区金开大道1539号力帆乘用车工程二部 |
| 14 | 投标文件份数 | 一套 |
| 15 | 投标截止时间 | 时间：2018年1月26日17:00时截止。 |
| 16 | 投标文件递交 | 地点：重庆渝北区金开大道1539号力帆乘用车工程二部 |
| 17 | 开 标 | 时间：以最后通知时间为准 地点：重庆渝北区金开大道1539号力帆乘用车工程二部 |

一、总    则

1.根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，结合建设单位具体情况编制本文件。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知，合同条件和工程说明中的所有条款；

3.投标人编制的投标文件，其实质必须响应招标文件的要求，否则，其投标文件将被拒绝

4.投标人应承担其投标所涉及的一切费用，无论投标结果能否中标，招标人不承担上述任何费用；

5.招标人发放招标文件后，将按规定的日期组织现场勘察并召开招标答疑会，投标人应派代表出席；

6.中标工程不允许转包。

二、招标基本情况

1.本次招标性质为： 公开加邀请招标。

2.工程概况：本次招标分为两个标段，即：A标段：力帆新能源试验中心土建及安装工程；B标段：力帆新能源自营服务站土建及安装工程。

A标段为在原厂房内部调整改造，改造区域在附件JZ-01平面图中9轴-19轴／A轴-D轴，用云线表示；本改造的占地面积共约10000平方米；改造建筑高度：8.4m；现改造试验中心厂房火灾危险性：丁类，耐火等级：二级。本次改造主体结构类型为钢结构。

B标段为在原厂房内部调整改造，改造区域在JZ-01平面图中1轴-9轴／A轴-D轴,用云线表示；本改造的建筑面积共约2000平方米,改造建筑高度：5.350m；现改造维修站厂房火灾危险性：戊类，耐火等级：二级。主体结构类型：砖混结构。

3.招标范围：

A标段包括：原厂房部分门窗、墙体等设施拆除，消防设施移位；地基基础、主体钢结构、隔墙、门窗、地面改造；水、暖、电、室内外装修等A标段设计图上的全部内容。

B标段包括：原厂房部分门窗、墙体等设施拆除；地基基础、砌体、门窗、地面改造；设备基础；水、暖、电、气、室内外装修等B标段设计图上的全部内容。

三、标书费及投标保证金

1.本次招标不收取标书费。

2.投标保证金A标段：人民币大写：300000.00元整(大写：叁拾万元)； B标段：人民币大写：40000.00元整(大写：肆万元)

四、投标文件的编制

1.投标文件的组成：

标书应包括：授权委托书、投标承诺书、投标报价表、单位资质证书、营业执照、安全生产许可证；项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等相关人员资质证书；公司近期工程业绩；其他自愿提供的有利条件。

2.投标报价：

2.1 投标方须结合现场实际及招标方提供的招标文件进行投标报价，投标人应按要求填写投标书中要求的内容。

2.2 投标方必须根据招标文件及招标答疑，按附表要求填写投标报价表。

3.投标文件的份数和签署：投标人将投标文件一份，用A4纸打印，并按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨，装入密封袋中，密封口处加盖投标人鲜章骑缝。封面上应注明投标人单位名称、投标项目等。如投标人未按上述要求密封，由此所造成的后果由投标人负责。

五、投标文件的递交

1.超过投标截止时间、不按规定密封的投标，我公司恕不接受。

2.投标文件的密封与标志：

2.1 投标人应将投标文件密封在一个文件袋内。投标文件文件袋开口处应封条密封，并加盖企业公章。

2.2 文件袋封面应按本招标文件附带的格式制作、粘贴并加盖企业公章。

3.投标文件递交截止：投标人必须在投标文件递交截止时间：2018年1月26日17:00之前将投标文件送至指定地点。

4.迟到的投标文件：招标人在规定的投标截止期后将不再接收投标文件。

5.投标文件的修改与撤回：

5.1 投标人可以在投标截止期之前修改投标文件。

5.2 在投标截止期后不能修改投标文件。

六、开标与评标

1.开标

1.1 开标时间：另行通知。

1.2 开标地点：重庆力帆乘用车有限公司工程二部办公室。

2.评标

2.1评标原则：公正、公平，价格优先。

2.2评标组织：成立招标小组，由重庆力帆乘用车有限公司相关部门负责人及相关领导参加。

2.3影响评标的主要方面：投标报价；投标报价的合理性；服务承诺及投标人提供的优惠条件；企业业绩和信誉。

3.定标

评标结束后，评标相关人员编制评标报告，评标报告经评标小组全体成员签字确认。招标人根据评标小组提交的评标报告和依序推荐的中标候选人确定中标人。报价最低不是中标的唯一根据，合同将授予对招标人最为有利的投标人，对未中标的原因招标人不予解释，为维护招标人的利益，招标人在授予合同前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利。

4.中标通知

4.1定标后，招标人将以书面形式通知中标人。

4.2 中标通知书是承包合同的组成部分。

4.3 招标人应将中标结果及时通知所有投标人，但不做任何未中标原因的解释。所有投标文件封存不予退还。

七、投标报价及结算说明

1、工程类别：

A标段：土建及安装三类收费；

B标段：土建四类、安装三类收费；

未计价材料、主材单价由甲方按时核价。材料价差只计算税金。

2、工程造价：土建执行2008（重庆市建筑工程计价定额）、（重庆市装饰工程计价定额）、（重庆市市政工程预算定额）、安装执行2008（重庆市安装工程计价定额）及相应配套取费的文件、政策规定。安全文明专项费用以工程合格标准收费。

其它取费规定：人工结算价（人工土石方人工按28元/工日、机械土石方人工按31元/工日、土建及修缮人工按31元/工日、安装人工按32元/工日）调整后计入按实计算费用栏。签证工按50元/工日结算（包干价，税金另计）。工程取费标准、下浮百分比基数分别见A标段及B标段附表一、表二、表三，投标报价时根据投标方自身情况，自愿合理下浮。

3、工程所需主要材料，由乙方提供三家品牌，由甲方核定品牌价格后，进入结算。

4、发包人指定水、电接口（不论远近），水电按规定收费。中标单位自行解决施工临时设施，费用已含在相应的08定额中，不另行计费。

八、发票及付款方式

1、发票：中标单位开具给发包人的发票为11%增值税专用发票。

2、付款方式

2.1甲方按当月确认的工程量金额的80%支付工程进度款（需开具增值税专用发票）；

2.2待预验收合格并交付完整结算资料，甲方一审完毕后，支付至一审金额的80%。

2.3待甲方二审完毕后支付至二审金额的95%。

2.4剩余总金额5%待质保期贰年满后，无质量问题支付剩余尾款。

九、联络

1、招标单位全称：重庆力帆乘用车有限公司

2、详细地址：重庆市北部新区金开大道1539号力帆基建工程中心工程二部

3、邮编：401122

4、电话：（023）61663852

5、联系人： 任正东、胡茏、张科

十、其他

1、未尽事宜应本着友好协商的原则，待中标签定合同时以及合同执行过程中，由双方共同商定。

2、招标人拥有本次招标活动解释权。

A标段：力帆新能源试验中心土建及安装工程； B标段：力帆新能源自营服务站土建及安装工程。 投 标 文 件 招 标 人：重庆力帆乘用车有限公司 投 标 人： 编制时间：

投 标 书 格 式

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加此次投标活动。代理人在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人：             性别：              年龄：

单  位：             部门：              职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日   期：         年    月    日

投 标 承 诺 书

致：重庆力帆乘用车有限公司

1、根据已收到的力帆新能源试验中心及新能源自营服务站土建及安装工程项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》和有关文件的规定，我单位经考察现场并研究该项目招标文件的投标须知及其它有关文件后，我公司愿按招标文件中的取费标准、下浮百分比基数表报价。

2、我公司完全响应招标文件中提出的所有要求。

3、我公司愿意按照招标文件的工期执行。

4、愿意在工程报建时及时配合招标方工作。

5、我公司同意在招标文件规定的投标期限内，本投标书始终对我公司具有约束力，且随时可以按此投标书中标并签订合同。

6、中标后，我公司愿意对此承担责任。

7、除非和贵方另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件。

8、我方如果中标愿意缴纳规定施工单位缴纳的一切费用，并且做到及时，不影响招标方的正常工作。

投标人法定代表人或授权代表人（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

投 标 报 价 表

| 投标项目 | A标段：力帆新能源试验中心土建及安装工程； B标段：力帆新能源自营服务站土建及安装工程。 |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标报价 | A标段：按08定额土建下浮 %；按08定额安装下浮 %，取费基数见A标段取费表。 B标段：按08定额土建下浮 %；按08定额安装下浮 %，取费基数见A标段取费表。 |
| 投标工期 | A标段工期： 日历天 B标段工期： 日历天 |
| 计划开工日 |  |
| 计划竣工日 |  |
| 投标资质等级 |  |
| 项目经理 |  |
| 备 注 |  |

投标人法人代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

投标人委托代理人：

日      期：        年   月   日