力帆新能源试验中心及新能源自营服务站土建及安装工程项目

监

理

招

标

文

件

重庆力帆乘用车有限公司

二○一八年三月

力帆新能源试验中心及新能源自营服务站土建及安装工程项目监理招标文件

公司：

力帆新能源试验中心及新能源自营服务站项目将于近期开工，现急需监理进场管理，特邀请贵公司参与竞标。现将有关情况及要求介绍如下：

一、工程地点：

重庆力帆二工厂KD生产车间内（北碚蔡家）

二、工程概况：

该项目施工分为两个标段，由2家施工单位分别同时施工，其中A标段：新能源试验中心项目，为在原厂房内部调整改造，改造区域见附件JZ-01平面图中9轴-19轴／A轴-D轴，用云线表示；本改造的占地面积共约6000平方米；改造建筑高度：8.4m；现改造试验中心厂房火灾危险性：丁类，耐火等级：二级。本次改造主体结构类型为钢结构。B标段：新能源自营服务站项目，为在原厂房内部调整改造，改造区域在JZ-01平面图中1轴-9轴／A轴-D轴,用云线表示；本改造的建筑面积共约2000平方米,改造建筑高度：5.350m；现改造维修站厂房火灾危险性：戊类，耐火等级：二级。主体结构类型：砖混结构。

三、监理内容：

A、B标段全部施工内容全过程监理。主要包括：现场安全、质量、进度等相关内容，协助业主作图纸会审、完善过程及完竣工资料，根据甲方的要求完善各报建需要的资料。

四、监理期：

本工程监理工期为进场之日起至本工程2个标段全部验收投产为止，暂定8个月。

五、发票及付款方式

1、中标单位开具给发包人的发票为6%增值税专用发票。

2、付款方式：

（1）签订合同后，监理进场，支付合同金额的20%。

（2）主体验收后，支付合同金额的30%。

（3）预验收后，支付合同金额的45%。

（4）竣工验收完成后，合同剩余金额全部付清。

六、合格投标人条件要求

1、投标人必须具有房屋建筑工程监理甲级及甲级以上资质和独立法人资格，需提供加盖鲜章的复印件查核。

2、投标人委派为本项目总监理工程师必须是取得国家注册二级级资质以上，同时总监理工程师在两年内所监理的工程项目未发生重大工程质量事故及安全事故。需提供加盖鲜章的复印件查核。

3、本工程特别要求：中标单位派驻本工程的所有工作人员不得接受任何施工单位和材料、设备供应商的财物、吃请。否则将被视为违约。

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的。

（2）被暂停或取消投标资格的。

（3）财产被接管或冻结。

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约的和出现重大工程质量问题及重大安全事故的。

七、投标文件递交的时间及地点

（1）标书领取方式：发送邮件形式或至重庆力帆乘用车工程部办公室领取。

（2）所有投标书应于2018年3月23日17:00前递交到指定的地点：重庆北部新区鸳鸯街道力帆乘用车有限公司工程部。

（3）联系人： 任正东、张科

（4）联系电话：13008307291，18523520866。

八、投标办法

（一）投标书内容

1、有效营业执照、税务登记证、资质证书，复印件加盖鲜章。

2、拟派驻本项目组织机构人员名单，项目总监1名（工程师及以上级别），土建人员1名（工程师及以上级别），建筑安装人员1名（工程师及以上级别），安全工程师1名，施工期间现场必须有相关专业监理人员在现场监督。各人员的职称证书、执业资格证书的复印件。组织机构人员名单在投标单位中标后必须在本项目中落实，否则将被视为违约。

3、对本文书第六条第4项要求的承诺及保障措施。

4、投标报价书

根据以上工程量及工期报出贵司能承担的最低包干价（8个月总包干价）。以上投标文件每页均须加盖投标单位公章，若有不明之处可以安排去现场查看或书面告知招标方，招标方会根据实际情况作详解。

（二）投标书的包装

所有投标文件采用A4页面，装订后密封于一只文件袋内，并密封加盖公章。

九、投标保证金

投标单位应在投标截止时间前交纳人民币1.6万元的投标保证金。可采取电汇或到重庆力帆乘用车公司办公大楼2楼财务部出纳处递交现金。逾期未交纳保证金，投标无效。中标签订合同后投标保证金自动转换为履约保证金，中标方保证金在验收合格后无息退还，未中标者在开标次月予以退还。本次招标免收标书费。若投标单位出现围标、串标、中途退标等违规行为，招标方有权没收投标保证金。

保证金电汇开户详细如下：

单位名称：重庆力帆乘用车有限公司

开户银行：建行两江分行营业部

银行帐号: 5000 1043 6000 5020 2621

十、评标办法

本次招标要求竞标人根据本工程实际情况，结合本单位自身实力和市场行情，根据派出人员及工期自主报出监理费包干总价，业主将对所有投标价格进行评定，从中评出合理低价作为最优报价。结合该单位工程业绩进行排序，决定中标单位。业主有权不向未中标单位作任何解释。低价中标不是唯一的根据，我司会根据实际情况综合考虑，选择合理的中标价格，反对一切恶意低价投标。

十一、其他

1、未尽事宜应本着友好协商的原则，待中标签定合同时以及合同执行过程中，由双方共同商定。

2、招标人拥有本次招标活动解释权。

力帆乘用车工程二部

2018/3/21

力帆新能源试验中心及新能源自营服务站土建及安装工程监理项目 投 标 文 件 招 标 人：重庆力帆乘用车有限公司 投 标 人： 编制时间：

投 标 书 格 式

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我          （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加此次投标活动。代理人在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人：             性别：              年龄：

单  位：             部门：              职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日   期：         年    月    日

投 标 报 价 表

| 投标项目 | 力帆新能源试验中心及新能源自营服务站 土建及安装工程监理项目 |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标报价 | 总包干价： |
| 监理期 | 8个月 |
| 监理资质等级 |  |
| 项目总监 |  |
| 土建专业监理 |  |
| 安装专业监理 |  |
| 安全专业监理 |  |
| 备 注 |  |

投标人法人代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

投标人委托代理人：

日      期：        年   月   日