冲压自动化改造项目（模具改造）招标技术要求

一、项目概述:

1、项目描述重庆力帆汽车有限公司冲压A线自动化改造项目模具改造包。

2：操作方式：自动化操作及手工操作

3、生产节拍：模具满足每分钟3-5次。

二、招标内容：

模具厂（乙方）承接重庆力帆汽车有限公司（甲方）冲压A线自动化改造项目模具改造包（53套模具）的项目管理、工艺设计、模具设计、改造、调试、交付、验收、质保等工作{模具到厂3个月开始进行验收}。

三、改造原则：

1、模具具有工件导向和定位功能，确保机器人放料时工件能自动找正。确保工件从模具顶出时能保证工件的空间位置的统一性，同时需保证工件检测在此位置的可靠性和状态稳定性，以便于机器人自动取料。

2、模具内要有板件识别传感器。此功能是为了保证机器人不向模具内投入两张板料。一套模具至少要有一个传感器，通常是有两个，需根据零件形状确定传感器数量，保证检测到模具内的零件。

3、模具废料要能正常排出到压机工作台外，不能发生堵塞的情况。冲裁废料大小形状能满足废料输送线的规格要求，合理改造冲剪模，确保废料满足自动排出和自动收集功能。

4、对于存在零件冲压后在模具上卡住可能的模具，模具内要有顶料装置。这是为了便于机器人从模具内抓取板料。零件顶起后应保证位置的准确。本机器人冲压工艺的设计基准为从下模取放料，模具工艺需保证机器人能简单快速的从模具中将冲压后的板料取出，上下模均不得出现卡料和带料现象。

5、模具要有电气接口，主要包括工件检测开关、气缸磁性开关等的数量等。

6、模具的存放限制器按指定规格统一更换。

7、所有模具U型槽厚度要求保持一致。

8、U型槽安装面（夹紧器接触面）大小要符合标准。

9、感应器接线盒安装位置加工（如模具有预留则不需加工）。

四、甲方输出的资料及物资：

1模具清单；2改造数据；3模具图纸；4技术协议；5试模材料（试模材料由甲方提供按每件100片；超出部分乙方自费解决）；

五、进度要求

1、乙方的工作范围：乙方按照甲方提供的资料和时间节点，保质保量的完成设计、改造、验收、质保的全过程，并按甲方指定的时间和地点交付合格模具，运费由乙方承担。

2、暂定进度要求：（从合同签订之日起）

- 原材料采购、模具装配周期：40天

- 模具调试周期：30天

- 实际时间节点以定标后技术协议要求为准

六、交货要求：

乙方最终按甲方提供的交货时间和地点交付给甲方全部的合格模具，同时乙方交货时还需提供：

a：模具图纸；b：会签纪要；c：模具调试报告；d:冲压工艺卡文件。

七．模具验收

1、验收标准：

- 模具按其设计、制造、验收技术条件检验合格。

- 模具满足自动化生产要求

2、验收方式：

在生产条件下，由甲方提供试模材料进行试冲压，在甲方现场试压，并检验试验合格后，最终在甲方所属生产线上，利用同一材料试冲压合格。

a、验收（甲方现场）：模具在验收时，连续试冲不少于30个合格冲压制件，试冲过程满足自动化线生产要求，视为验收合格。

b、质保（甲方现场）：经验收合格的冲压件模具，在甲方工厂的冲压自动化生产线上连续使用九个月，状态稳定方可确定模具合格，由甲方出具合格单。

八．其他说明：

1、模具改造过程中，征得甲方的认可后允许乙方对模具进行适当调整，由于乙方模具设计结构和制造原因造成的调整，其费用由乙方承担。

2、在模具设计、改造过程中发现的问题，乙方应及时书面告知甲方，甲方应积极配合乙方解决，意见不一致时，按甲方要求进行。

3、乙方在改造进行之前，由于甲方设计变更，使乙方更改图纸等造成的额外费用，甲方不予追加合同金额。如有特殊情况双方协商解决。

4、乙方所承揽设计改造的冲压模具承诺全部由乙方设计、加工和调试，倘若由于乙方原因需要外协加工的须经甲方同意。

项目联系人：