650 ev400项目焊装线/夹具改造

机械、电控技术协议书

甲方:重庆力帆乘用车有限公司   乙方:

目   录

- 简述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3

- 生产线设计及建设基本条件•••••••••••••••••••••••••••••••••••3

- 生产线主要要求及信息说明•••••••••••••••••••••••••••••••••••3

- 焊装线/夹具改造管理要求••••••••••••••••••••••••••••••••••••5

- 焊装线/夹具平面布置及工艺技术要求••••••••••••••••••••••••••8

- 焊装线/夹具设计和制造技术要求••••••••••••••••••••••••••••••9

- 电控系统技术协议要求•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19

- 调试及验收技术要求•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••40

- 技术资料的提供汇总•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••43

- 包装运输及售后约定•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••43

- 其他事项•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••44

- 附件•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••45

一．简述

650ev400项目是以650ev300白车身为平台基础，车身进行部分改制的电动车。650ev400白车身专用零件需重新在650ev300白车身的工装夹具上进行新增、改造，以满足现有650ev300车型工装夹具生产现有车型生产不受影响并适用于650ev400白车身的生产的工艺、安全、可靠性等方面要求。本技术要求主要针对新制、改造部分工装的设备技术要求、功能、相关责任范围等进行明确。该项目内容为重庆力帆乘用车有限公司650ev400项目在原650ev300车型白车身工装夹具基础上适用于650ev400车型白车身生产的夹具工装新制、改造（工装夹具新制、改造工作量参考650ev400共线性分析终版）。

二．生产线设计及建设基本条件

电源：电压380V±10%、220V±10%、频率50Hz±2%

冷却水压力：0.3mpa～0.4mpa

压缩空气压力：0.4mpa～0.6mpa

三．生产线主要要求及信息说明

3.1 650ev400项目焊装生产线改造是在现有LF650ev300/330项目白车身焊装线/夹具主线的基础上规划、设计、改造增加内容，实现三车型主线交替/不交替共线生产。

3.2 650ev400项目白车身焊装生产线/夹具生产的主要技术数据：

因650ev400在650/LF650ev300与330系列共线基础上改造，需不影响现有650/LF650ev300与330交替/不交替共线生产节拍与技术要求。

年工作日：251天

生产纲领：5万辆/年

工作班次：两班

每班工作时间：8小时

设备负荷：85%

生产节拍：240---245秒/辆

3.3 650ev400白车身参数：长4433mm,宽1708mm,高1293mm，重约360kg（测量数据，仅供参考）。

3.4 650ev400白车身结构截图如图1所示，最终以招标方提供的3D数据为准。

图1 650ev400白车身结构截图

3.5 650ev400项目焊装生产线新增、改造的工装夹具使用寿命为8年或总产量40万台。

四．焊装线/夹具改造管理要求

4.1甲方给定《650ev400项目焊装一车间平面布置示意图》(见附件一)作为参考，乙方按照工艺流程方案，绘制出详细的新增或改造《工艺平面布置图》，乙方需负责夹具新增、改造工艺方案及布局图的详细设计、制造。以反映出甲方详细的新增或改造工艺规划及流程。

4.2乙方负责650ev400焊装SE分析(输出：焊接流程图，MCP/MCS（参照650/650ev300）），焊点分析及优化，焊接通过性分析，搭接性分析，焊接避让，干涉性审查等)、文件输出、工艺方案及布局图的详细设计，并反应出乙方的工艺规划及流程的合理性及可行性。

4.3项目总计划时间大纲要求(项目加工开始时间以收到甲方NC数据冻结通知单为准，乙方需收到甲方NC数据冻结通知单后开始加工工作)。

4.3.1制造进度要求

| 名称 | 完成时间要求 | 责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夹具方案确认 | 2018年9月25日 | 乙方 |  |
| 夹具仕样书 | 2018年9月25日 | 乙方 |  |
| 焊装布置图 | 2018年9月25日 | 乙方 |  |
| 焊装设备清单 | 2018年9月25日 | 乙方 |  |
| SE分析 | 2018年9月25日 | 乙方 |  |
| 夹具3D图纸会签 | 2018年10月20日 | 乙方 |  |
| 电气控制图纸会签 | 2018年10月20日 | 乙方 |  |
| 夹具2D图纸下发 | 2018年10月25日 | 乙方 |  |
| 夹具制造、组装、预调试 | 2018年12月10日 | 乙方 |  |
| 夹具预验收 | 2018年12月15日 | 乙方 |  |
| 改造夹具到力帆厂 | 2018年12月20日 | 乙方 |  |
| 650ev260生产线改造 | 2018年12月20日 | 乙方 |  |
| 新制夹具组装、预调试 | 2019年1月5日 | 乙方 |  |
| 首轮样车试制 | 2019年1月15日 | 乙方 |  |
| 试生产 | 2019年4月1日 | 乙方 |  |
| 小批量生产 | 2019年5月1日 | 乙方 |  |

备注：对于乙方没有按照时间节点提供资料、进度延迟或资料深度达不到要求而引起的设计变更、成本增加和进度延迟，乙方需按照所引起损失进行赔偿，并无偿进行整改以满足生产需求。

4.3.1.1乙方需按照4.3.1制造进度要求，在2018年9月25日前制定《项目计划》及项目组织架构图发送甲方确认，《项目计划》需体现甲方在该项目的管理流程中。

4.3.1.2《工艺平面布置图》及《项目计划》以纸质版及电子版形式在合同签订后一周内提交甲方。

4.3.1.3 650ev400项目焊装夹具由乙方设计、制作、改造、安装、调试等。

4.3.1.4新增部分：（XX套新增、XX组改造单元）

4.3.1.5改造部分：650ev400焊接生产线夹具设备、吊具、输送机构、电气控制等。

4.3.1.6本项目内容焊装线/产品输送要求平稳、安全、可靠、准确。重复定位精度±0.3mm。

4.3.1.7乙方须选型确定在线设备所涉及的品种、数量，如：CO2保护焊机、螺柱焊机、涂胶机、悬点焊机及焊钳等的数量和安装位置。

- 4.3.1.8焊装夹具设计、制造需满足本协议中第6条：焊装夹具设计和制造技术要求。

- 4.3.1.9 650ev400项目焊装夹具生产线乙方责任范围：

（1）.生产线工位设备（焊机、焊钳、二氧化碳保护焊机、螺柱焊机、手动胶枪）由甲方负责采购、安装、调试，乙方负责焊机焊钳等设备选型，设备选型应齐全，数量正确（其中焊钳正确率≥98％，其余为100％）。

（2）.乙方负责本项目所涉及到的甲方厂房内公共动力一次管网以下至生产线的全部范围集成，电控包含所有线体的改造和集成。

（3）.线体内部的设备如自动焊、傀儡焊由乙方负责采购、安装、调试。

（4）.乙方主要承担650ev400项目焊装夹具的设计、制造、安装及调试直至交付给甲方全过程。

（5）.生产线内人工工位设备：焊钳设备（傀儡焊除外）、螺柱焊机、人工涂胶机由甲方负责采购、安装、调试。

（6）. 650ev400项目焊装夹具改造总清单(由乙方设计方案中编写提供)。

4.4 焊装线/夹具设计仕样书应包括以下内容：

⑴ 焊接总成的组成件；

⑵ 装入件名称、数量、零部件号；

⑶ 装件顺序；

⑷ 定位点、辅助定位、支撑点、压紧点的坐标位置；

⑸ 气动压紧形式；

⑹ 操作高度700mm～850mm；

⑺ 焊接形式（是电阻焊还是二氧化碳焊及机器人焊接）、焊点图、节拍图等；

⑻ 所用设备的规格、型号以及数量；

⑼ 前后工序，定位基准应统一；

⑽ 所装件的名称、能装的件数；

⑾ 定位点的位置；

⑿ 夹紧点的位置；

未特殊说明部分按甲方确认的乙方提供的夹具设计任务书通用格式及内容。所有焊装夹具设计任务书的内容都必须经过甲方的认可。

五．焊装线/夹具平面布置及工艺技术要求

5.1 焊装线/夹具平面布置要求:

5.1.1 650ev400项目焊装生产线简要平面布局图参考附件一所示非填充区域。

5.1.2 乙方设计的工艺平面布置图应反映完好白车身的全部焊装夹具工艺流程及焊接设备、焊钳的布置和工位之间工件的传送方式，及人员配备情况。

5.1.3 在平面布置图设计上应反映单件、分总成件的工位器具的位置、焊接设备给水点、排水点、供气点的位置、设备电力接线点的位置、单相插座带地线孔的位置、车间内全部焊装夹具压缩空气供气点的位置、吊装悬点的位置点也应反映出来，还应反映出各个焊装夹具的位置尺寸。

5.1.4 焊装线/夹具布置以就近原则为主，模块化原则为辅。结合夹具之间物件搬送顺序，夹具尽量安排一侧打点。使用多面取放件的工位器具，尽量安排紧凑。

5.1.5 施工条件图设计以及工装设备品种数量的选择（包括悬挂点焊机、CO2焊机、焊钳、管线、平衡器、焊机焊钳轨道、电动葫芦、吊具、打胶机）。

5.2 焊装线/夹具工艺技术要求：

5.2.1 辅线新增夹具工位采用气动控制。

5.2.2 新增车身工位之间输送采用电动葫芦加简易吊具输送方式，其它钣金件上件采用人工上件，吊具由乙方负责制造、安装、调试。

5.2.3 650ev400项目白车身焊装生产线/夹具主要是新制夹具、及改造相应夹具。

5.2.4 平面布置图由乙方按甲方提供的平面布置为设计依据负责规划设计。乙方须在新平面布置图上将此次改造包含的焊装生产线主焊线夹具及举升机构、输送、电控程序、机器人仿真、施工条件图以及在线设备所涉及的品种、数量等标明，并将新平面布置总图以电子版和纸质版的形式提供给甲方。

六. 焊装线/夹具设计和制造技术要求

6.1 结构要求：

6.1.1 夹具中定位销、基座、非加工件采用标准化和系列化的部件，要对其进行编号标识，保证其有良好的互换性。

6.1.2 支撑面和基准面全部为机加工面，不允许手工修磨。

6.1.3 夹具夹紧方式以气动夹紧方式为主,少于4个夹紧定位的可用手动夹紧。

6.2 材质要求：

6.2.1 夹具底座等结构件要求采用Q235-A 板材和型材焊接而成，底座结构方式按照650汽油车夹具设计。BASE底板的焊缝采用非连续焊缝，夹具BASE板面尺寸＜1.6m×1.6m时,要求板厚≥25mm，型材采用16号槽钢；夹具BASE板面尺寸≥1.6m×1.6m时，要求板厚≥30mm，型材采用20号槽钢。BASE板焊后经热处理退火消除应力（不允许采用机械消除应力）并喷砂处理，对于以上要求必须提供充分证明或在加工时请甲方参与。

6.2.2 定位块、夹紧块必须采用优质45#钢，型面表面淬火处理满足HRC40-52。

6.2.3 夹持支撑座采用焊接结构（或者采用铸钢件），支撑座及支撑座底板料厚应≥15mm，当支撑座及底板高度≥120mm，应采取增加加强筋，当支撑座及底板高度≥300mm，应制作专用的支撑座料厚应≥18mm，以保证刚性。

6.2.4 夹具型板一般采用16mm（0，-0.1mm）厚的钢板，特殊部位允许采用19mm（0，-0.1mm）厚的钢板；粗糙度≤3.2。

6.2.5 定位销采用 40Cr，并淬火和调质（HRC35-50），表面镀硬铬处理并且粗糙度≤1.6，保证其硬度和耐磨性。

6.2.6原则上不采用手工焊接样板，如条件受限需要采用手工焊接样板则要求采用特殊材质（如硬铝合金等）制作，保证样板不超过5KG和易于操作，若超过时需增加平衡吊，仕样书会签时由甲方确认。

6.2.7 车身表面件和外观件的定位面和压夹应采用特殊材料（如：尼龙胶）予以防护，防止将车身表面件和外观件压伤、划伤等外观缺陷。

6.2.8 安装螺栓如无特殊要求均采用内六角螺栓，顶丝采用内六角，不允许使用“一”字型；螺栓副颜色统一且强度不低于8.8级，都需装防尘盖。

6.3 功能要求：

6.3.1 夹具设计需保证操作的安全性和便捷性，符合人机工程学，如平面旋转，轴向旋转等，且平面旋转应有方向定位装置。

6.3.2 夹具定位设计时，如在同一个件上有两个或两个以上的定位销时，主定位采用圆销，其余辅定位采用菱形销，对菱形销有方向限位要求；定位销调整方向尽可能与车身坐标平行，不允许采用带角度进行调整，定位销必须双向可调，台阶销必须三向可调，甲方在仕样书会签时进行确认。

6.3.3 夹具装件时要有防错措施。零件有先后安装顺序时要加入顺序阀控制，气路设计需逻辑互锁。

6.4 夹具设计规范及要求：

6.4.1 总图设计：总图上应标注：夹具轮廓尺寸、操作高度、坐标线(与车身坐标线统一)、坐标基准、坐标基准孔、各部件的安装位置、气缸位置，在图中按汽车产品件在汽车中的实际位置建立汽车坐标；同时按夹具的基础建立坐标系。在夹具上有产品图的摆放位置，并用细双点划线绘出。焊点位置两层板用“●”表示，三层板用“▲”表示，四层焊用“■”表示，保护焊用“▃”表示，设计时应注意焊点的坐标位置，必须留有充分的焊钳工作空间位置，便于施焊，用双点划线表示焊钳的外形。

6.4.2 夹具定位块和夹紧块设计：定位块和夹紧块加工后表面须发黑处理，其定位面尺寸相对于基准标注，定位块和夹紧块的支承方向应设有调整垫片。间隙调整片长度规格尽可能定为50㎜、70mm，常规范围一般长度不超过80mm，特殊情况例外。所有的间隙调整片应该是3mm厚度，定位销为： (1mm×2+0.5mm×1+0.2 mm×1+0.3mm×1)，定位块为1mm×2片，0.5mm×2片。夹具在乙方精度调试完毕后必须保证调整间隙是±3mm，如在调整中存在偏差情况超出3mm的情况，采用进行重加工规制块或采用固定垫片，此垫片不可调整。保证夹具只有3mm的调整范围，便于夹具以后可以恢复到加工时的精度；此外，在设计过程中，尽量减少垫片的种类，保证良好的互换性。

6.4.3 通用支撑座的设计： 支撑座的设计应标准化、系列化，支撑座焊后应作退火处理，消除应力。焊缝应为连续焊缝，并要求牢固、光滑、平整、无缺陷。夹具所采用的支承座（即 POST ）须满足系列化要求，一般高度为150㎜、200㎜、250㎜、300㎜、350㎜、400mm，且能充分满足互换性要求。

6.4.4 夹具BASE板的设计：BASE板应为一整体，其上平面为安装基准面，安装基准面上还应刻坐标网格线，坐标网格线的深度为0.3㎜～0.4mm，线距为100㎜～400mm，坐标网格线的平行度误差：相邻单一间隔距为0.10㎜/100mm；累积间隔距为0.30㎜/全长，并在刻线的两端刻上坐标值，坐标值应与汽车产品图上的坐标号相一致，底板的焊接焊缝采用非连续焊缝，要求牢固、光滑、平整、无缺陷，底板焊接后应退火处理。

6.4.5 夹具的操作高度应为700mm～850mm，总体原则要求符合人机工程要求。

6.4.6 保护措施：装焊夹具设计时应考虑汽车覆盖件的外表面有防止出现焊点压痕的保护措施，保护板的材料选用CuCr1Zr(铬锆铜), 其有效板厚为10㎜～12mm，对刚性较差的大型零件应考虑工件抬起机构，对不便于施焊的焊点应设计焊钳导向机构，保证焊接点的准确位置，确保不分流。

6.4.7 气缸运动夹具设计时，气缸在压紧点处必须留有3㎜～5mm运动行程，防止运动到端点，确保缓冲功能可以调出。（气缸，气管，节流阀，电磁阀等尽量避开焊枪运行空间）

6.4.8 其它部件：其余部件设计要求结构简单可靠、维修方便，夹紧件、元器件的选择按选定标准设计,表面件的导向杆要求有塑料套，避免外表面件磕碰。

6.4.9 滚轮：所有改造设备中需要配装滚轮的：中、小型夹具用6英寸PU滚轮、大型夹具要求用8英寸铸铁滚轮，并且要求大型夹具具有水平调整螺栓；滚轮为两定向两万向滚轮，且每套夹具上万向滚轮必须带刹车，带滚轮夹具要求调平支撑功能，滚轮配装状态由甲方在设计会签时确认。

6.4.10外购件的选用原则:滚轮采用Colson Caster(科顺)产品；直线导轨采用THK或者NSK产品；手动夹紧器采用GOOD HAND产品；无油轴套采用嘉善产品，缓冲器采用ENDINE（安立定）或KOBA（科巴）产品。

6.4.11 夹具BASE板外形应该大于所有的支撑总件和气缸，若气缸超出BASE板外形，应该增加保护罩。

6.4.12 夹具设计中需要增加磁铁的地方，必须充分考虑对工件的吸附力，原则上磁铁直径不小于Φ10㎜。

6.4.13 夹具回转机构需要增加锁紧，以便推动。

6.4.14 控制面板上的标牌文字在会签时需甲方进行确认。

6.4.15 夹具设计时要求所有伸缩销采用SMC标准双导杆系列产品，为保证精度不允许自身加工。

6.4.16 对于不能目视或操作困难的焊点要求必须有导向装置，导向装置必须绝缘。

6.4.17 钣金件突出夹具部分应该有保护措施，防止零件划伤到人。

6.4.18 所有三联件必须要有防护架，防护架不影响手动调试不影响目视，必须要有快速排气阀、球阀、快插接头。

6.4.19 夹具铭牌需按照如图1所示格式制作：

图1  夹具铭牌(安装孔Φ3mm)

6.5 精度要求：

6.5.1 定位面的组合精度控制在±0.2mm以内，定位销的组合精度控制在±0.1mm以内。

6.5.2 定位销的加工精度：直径+0.00㎜～-0.05mm。

6.5.3 主定位销的位置精度为±0.1mm。

6.5.4 BASE板水平面上定位孔与定位孔之间的公差为±0.02mm，粗糙度为1.6um，在加工、测量和组装时使用的基准必须统一，底座上有三销基准孔，具体结合夹具大小确定，甲方在会签时确认。

6.5.5 所有的定位孔与基准面的公差为±0.05mm，粗糙度为1.6um。

6.5.6 基准面之间精度允许±0.1mm，测量面之间的精度允许±0.2mm。

6.5.7 支架的垂直度，精度允许误差按国家7级精度执行。

6.5.8 夹具定位块的安装需采用“调整垫片式”的结构，调整垫片厚度为3mm（1mm +1mm +0.5mm +0.5mm），发动机舱总成、前后地板总成等车身相关重部位的主定位销（圆销）原则上不允许调整，辅定位销只能一个方向可调；定位块一个方向可调，其它中、小夹具要求都可调。

6.5.9 采用三坐标检测夹具的制造精度，并将检测记录填入设备检测记录表，三坐标精度和测量平板精度必须能够满足测量要求（乙方提供检测结果报告）。

6.6 气动元器件：

6.6.1夹具上气动元件均采用SMC产品，在会签时需经甲方确认。

6.6.2 根据气动元件自身润滑的要求，气源处理元件乙方可以选择采用三联件，要求其上有防撞盖板。

6.6.3 气动附件要求：气管采用SMC的双层阻燃气管，各类气管快换接头要求均采用SMC品牌，且有防撞盖板，进出气管采用不同颜色区分，进气为蓝色，出气为黑色，控制气路为红色，并准备部分备品。

6.6.4 与甲方动力主干管的接口：对应每套夹具乙方需提供配套的快速接头（母接头和公接头各一套），及夹具到主干管道的气管一根（3米以内），型号会签时确认。

6.6.5 夹具的气管要求布置在底板的槽钢内，管路布置和装配要有序、美观；气管两端要有标识牌，在预验收时经甲方确认。

6.6.6 在气路设计时，必须充分考虑到安全性，特别是气路设计为“软启动”以防止“启动飞出”造成安全隐患。

6.6.7 在弧焊工位，气缸形式需要耐焊渣型气缸，以及增加相应的保护装置，避免焊渣直接掉到磁性开关上。在有干扰信号地方，增加抗强磁、抗干扰的措施。

6.6.8 衬套采用嘉善品牌，加强耐磨性和导向精度。

6.6.9 导杆材质采用40Cr模具钢，并做表面硬化处理，加强导杆耐磨性。

6.6.10 在衬套和气缸连接板之间采用嘉善品牌的C型扣环及防尘装置，增加使用寿命。

6.7 其它：

6.7.1 合同签定后甲方提供设计所需的产品明细表、产品图（数模）以及相关的技术文件；乙方严格遵守相应的保密协议，所有资料不作他用，并不提供给其它厂家及个人。

6.7.2 乙方外购件应提供品牌名称、生产厂家技术规格图及主要技术图（一式两份）。

6.7.3 乙方应提供自制非标件的图纸的电子档，乙方所提供的技术资料及图纸应能够用于甲方的备件制作、更换、安装等要求。

6.7.4 乙方所提供的技术资料及图纸应能够用于甲方的备件制作、更换、安装等要求。

6.7.5 气动原理图上应标明各气动元件的型号。

6.7.6 夹具上的各气动元件要在气动原理图上进行统一编号。

6.7.7 乙方提供夹具工艺方案仕样书，由甲方确认能够满足甲方要求后才能进行夹具的3D图设计，夹具3D设计完成后必须经甲方会签同意后才能投入制造，甲方在夹具工艺方案仕样书会签确认时，只针对单套夹具图纸确认，对夹具的整套工艺方案、流程不承担责任。

6.7.8 整个设计、开发过程甲方有权进行全过程监控（设计会签—加工—装配—检测—调试的全过程中甲方根据需要进行监控）。

6.7.9 所有工装夹具交付前应统一着色、编号，夹具主体颜色由甲方拟定色标，必要时乙方提供色标样卡并予以甲方确定。夹具色标如下：

| 重庆力帆650ev260项目颜色要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 区 分 |  | 颜 色 | Code | 国标代号 |
| 1 | 夹 具 | 压臂 | 大红 | R03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 压块 | 黑色 | 发黑 |  |
|  |  | 定位块 | 黑色 | 发黑 |  |
|  |  | L块 | 黑色 | 发黑 |  |
|  |  | 调整垫片 | 黑色 | 发黑 |  |
|  |  | 连接板 | 乳白 | Y11 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 焊接支座 | 乳白 | Y11 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 销支架 | 黑色 | 发黑 |  |
|  |  | 定位销 | 镀硬铬 |  |  |
|  |  | 翻转臂 | 大红 | R03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | BASE 表面 | 透明黄清漆 |  |  |
|  |  | BASE 本体 | 中绿灰 | BG01 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 按钮盒 | 淡（铁）蓝 | PB07 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 阀组件 | 柠黄 | Y05 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 配重块 | 黑色 |  |  |
|  |  | 紧固件(螺栓，螺母等) | 本色 | 镀锌内六角 |  |
|  |  | 检测孔盖板 | 本色 |  |  |
|  |  | 可移动或活动保护盖板 | 柠黄 | Y05 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 吊具吊钩 | 黑色 |  |  |
|  |  | 吊具本体 | 柠黄 | Y05 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 粗导向 | 黑色 | 发黑 |  |
|  |  | 运动组件（滑台及转台组件） | 柠黄 | Y05 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 警示部分 | 大红 | R03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 采购件 | 本色 |  |  |
| 2 | 电 气 | 电气箱、柜及母线槽、电缆桥架 | 浅灰 | B03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 热镀锌管 | 本色 |  |  |
|  |  | 桥架、插接母线、配电箱 | 浅灰 | B03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 控制台、控制柜、控制盘内外表面 | 浅灰 | B03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 明敷穿电线管 | 乳白 | Y11 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 桥架、插接母线、配电箱 | 浅灰 | B03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 控制柜、控制盘内外表面 | 浅灰 | B03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 电气元件、线槽、母线排 | 本色 |  |  |
|  |  | 变压器托架、铜汇流排托架 | 乳白 | Y11 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 开关（控制）箱内外 | 浅灰 | B03 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 电气元件 | 本色 |  |  |
| 3 | 气管（硬） | 气管 | 白色镀锌 |  |  |
| 4 | 气管（软） | 进气 | 海蓝 | PB05 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 出气 | 黑色 |  |  |
|  |  | 控制 | 大红 | R03 | GSB05-1426-2001 |
| 5 | 水管（软） | 进水 | 深豆绿 | G09 | GSB05-1426-2001 |
|  |  | 出水 | 玫瑰红色 | RP03 | GSB05-1426-2001 |

6.7.10 所有工艺文件格式由双方有关人员共同确认最后格式，原则上要满足甲方要求。

6.7.11 乙方应根据甲方提供的设备工装、辅具参数和样本，根据实际工艺需要选取，交叉设计。所遇到的问题双方及时沟通并协商解决。

6.7.12 焊装夹具数量双方在做夹具深化设计时可进一步确认。在设计过程中如出现工艺变化，可根据实际情况对车身焊装工艺进行调整，对夹具数量进行局部分解或合并，但此过程要取得甲方同意，前提是保证生产节拍。

6.7.13 甲方要求在夹具设计时，夹具全部用三维进行设计。

6.7.14 甲方在夹具设计时一定要考虑焊钳（包括焊钳吊挂）的使用性，在充分生产情况下进行模拟并提出准确的焊机、焊钳规格型号（甲方提供自己的焊钳库清单，若无合适焊钳，乙方所需焊钳的规格和尺寸要求，同时由于项目需求，焊钳选型需要充分考虑与其同工位的焊钳的通用型），夹具设计过程中要保证焊钳操作不能与夹具干涉分流。在提交焊钳清单后，甲方负责焊钳招标，定标后乙方需要配合甲方与焊钳厂家进行详细的模拟，以确认焊钳的准确性。乙方必须考虑到工位焊点的分布，做出每套夹具的焊点图（包括对应的焊钳型号及吊挂），同时依据焊点位置上的板厚及材质选择焊钳压力与焊接参数等，要求焊点合格率需要达到98%以上；在夹具预验收时，乙方需要提供1:1 的焊钳模板进行模拟操作。

6.7.15 乙方需在3D图设计前编制出每套夹具详细的时序图，如发现甲方规划的夹具节拍存在问题需及时提出, 甲方需及时确认。

6.7.16 未经甲方同意所有夹具必须由乙方进行设计、组装、检测，不允许整体外包（单个加工组件可进行外包）。

6.7.17 如甲方需要，乙方有义务以成本价长期提供招标方所需要的备品备件。

⑴ 乙方提供650ev400项目主焊线共线工艺条件图，包括钢结构等。甲方按照乙方提供的焊装生产线工艺条件图（钢结构）进行基础施工时，若需要乙方的专家到车间现场服务，乙方技术人员予以配合。

⑵ 按工艺平面布置图布置焊装夹具时，乙方派专家到现场服务，甲方派人员予以配合。

⑶ 650ev400项目白车身焊装线/夹具必须符合夹具设计仕样书、生产节拍工艺流程的要求。

⑷ 平面布置图经甲方认可后方可施工。

6.7.18 根据乙方提供的经甲方确认的会签计划，乙方派技术人员到甲方工厂或者甲方派出技术人员到乙方工厂进行有关图纸和资料的会签工作，会签确认后方可投入制造。

6.7.19 设计会签仅是甲方对图面的认可，不对夹具设计图纸及工艺方案的正确性承担责任，而乙方必须对夹具的最后结果负责。

七.电控系统技术协议要求

甲方LF650ev400项目白车身焊装线改造项目白车身焊接夹具A包改造新增电气控制系统由乙方设计、制造、安装和调试，乙方对本项目改造新增工程负全面责任，以满足工艺、安全、可靠等方面要求。此工程为“交钥匙”工程。本技术协议书仅针对本项目改造新增设备电气控制系统技术规格要求、功能描述、责任范围等进行明确，作为甲、乙双方履行合同的技术依据。（注：对现有生产线未改动和沿用部分技术规格保持与现场一致）

7.1.电控系统技术要求

7.1.1 650ev400项目改造部分需要对原有生产线电气控制系统改造新增。整个控制系统采用CC-Link通讯和光纤通讯等多种通讯，项目改造后对新增夹具及设备需与原有网络进行完整无缝对接。实现LF330、LF650、LF650EV300、LF650EV400四种车型共线交替/不交替生产，生产节拍为240-245秒/台，整个控制系统需具备可操作性和可靠性、系统配置合理化、操作人性化、保养维护便捷化等原则。

7.1.2在原有生产线车型上新增650ev400混动车型，改造后需在工位上实现新增650ev400混动车型的识别，指导工人或机器人进行对应车型的装件、操作、焊接、涂胶等，并按需在相应的控制柜和操作站、操作盒上改造或新增。在方案设计时，需考虑现有PLC负荷。

7.1.3车型识别在保证安全性、可靠性原则情况下，由投标方选择采用接近开关关键点识别方式，能够对现有车型进行柔性化生产切换。上件、打胶和机器人焊接工位需设置车型指示，并实现零件防错识别和自动报警。主焊线LED大显示屏需加入650ev400新增车型的完成、故障、输送显示。

7.1.4 650ev400项目焊接生产主线概述：

7.1.4.1焊装车间电气设计必须依据焊装工艺，车间强电磁干扰环境，设备维护，设备管理，生产节拍，安全防火，环保，机械化运输控制要求进行。电气设计必须实现工艺参数控制准确，调整方便；电气设计必须实现识别新增650ev400混动车型的识别。电气控制能实现物流要求；电气控制必须实现设备安全运行，保护可靠；电气控制元件采集信号单独接入PLC；电气控制元件必须采用灵敏可靠，质量优异的产品。行程开关设有调整方便、定位牢固的结构。所有新增电控气缸必须独立设有退回到位磁性开关，同一电磁阀控制的一组气缸的夹紧到位磁性开关数量不低于气缸数量的50％。

7.1.4.2 650ev400项目电气保持原有操作系统不变。

7.1.5主线各新增设备电控系统要求

7.1.5.1操作站设置

①地面操作台采用琴台式操作台。

②操作站布置应满足操作安全、便捷和集中控制原则。

③每个操作站需布置一个急停按钮、蜂鸣器和故障报警灯。

④开关布置在操作站面板上。

⑤每个按钮站作为一个独立的远程I/O从站。每个单元都可以通过手动进行操作。

⑥在主焊线工位，每个工位要装配暂停、故障、运行按钮，和四色柱状指示灯。

7.1.5.2急停设置

①控制柜操作面板上须布置一个急停按钮。

②主焊线每个工位布置一个急停按钮盒和柱状警示灯。

③急停复位：各位置急停按钮复位后，需在控制柜面板上进行“异常复位”按钮操作后，设备才能重新启动。

7.1.5.3控制柜

①控制柜门面上应有设备标牌，标明设备型号、电气容量等技术参数。

②控制柜内设置低压采光灯，应具有降温（无水空调）、干燥、通风装置。

③控制柜内应有电源总开关，电源总开关应设置在柜体外边，便于操作的位置。

④控制柜内应留20%的空间，PLC的I/O接点应预留20%以上，并不得重复使用。

⑤控制柜内要求备有五孔电源插座，并设置笔记本电脑收缩台。

⑥在控制拒的顶部安装三色信号灯和警报器。

7.1.6.各设备其它通用技术要求

7.1.6.1急停设置：

①每个急停信号均需反馈给PLC，并在触摸屏上明确指示出每个急停位置。

②急停复位：各位置急停按钮复位后，需在控制柜上进行“异常复位”按钮操作后，设备才能重新启动。

7.1.6.2所有电机需配置带热脱扣和电磁脱扣的可调整定值的断路器（如TE的GV2系列等），原则上不单独配热继电器。

7.1.6.3设备报警装置要求：

①主控制柜警示灯均采用直径为φ70的三色（红色、黄色、绿色）柱状指示灯，并带声音报警功能，报警声音应≥100分贝。

②现场操作站、工位急停布置直径为φ50的单色柱状指示灯。

③所有指示灯均采用超亮发光二极管型。

④主焊线联动运行时，全程需音乐警示，警示声音应≥100分贝。

7.1.6.4接地：

①符合国家和行业相关标准。

②电控柜接地应使用铜接地接线片和铜排。

③所有的接地线都应当连至主电控柜内部的共用的铜母线上。

④轴承和润滑系统不应当作为接地部位。

⑤多根接地线不应当连至一个接线端子，每一个接地线应当有独立的接线端子。

⑥电缆管道、线槽和桥架不应当作为接地导体。

⑦接地的导体规格大小应当足够大，以便最高过电流能够通过装置。

7.2.主要制造技术要求：

7.2.1严格按照国家有关电气设计规范进行设计，根据招标方要求：控制盒外使用的电器元件IP防护等级为IP67，控制柜、控制盒的IP防护等级不得小于IP54。

7.2.2 严格按照国家有关电气装置制造标准进行制造。

7.2.3严格按照国家有关电气装置安装工程规范进行施工及安装。

7.2.4 电气设计图纸须经招标方会签认可。

7.2.5 以设计图纸为依据，严格按图施工。

7.2.6 使用的元器件、材料，应与设计图纸相符合，若客观情况要求更改的，投标方应该征得招标方同意，共同制定改正措施，按改正措施进行；甲乙双方必须妥善保管工程更改核定单，核定单上必须有双方技术代表签字方有效。

7.2.7.开关柜主要制造技术要求：

⑴、遵守国标对开关柜的制造要求。

⑵、采用组合式标准电柜；进行喷塑；颜色为欧标RAL7035。

⑶、制造后，其垂直度、水平度应符合有关规定，并按有关规范进行验收。

⑷、电柜应有警示牌，柜顶设柱型报警灯；电柜面板设计须由招标方和投标方双方研究确定。

⑸、电柜采用下进下出线方式。

⑹、电柜应设置自动照明和散热换气过滤装置（所有安装变频器、伺服器及大功率发热元件的电柜应配置空调）。

⑺、电柜门锁要求开启方便，安全可靠。

⑻、每组设备控制柜内，配置一套电气维修图纸及其盛放文件盒。

⑼、每个电柜底内距地面100mm高处设置电缆托线槽（带散热孔）。

⑽、所有安装微处理器的电控柜应当有电源插座，供给编程/维修用220V电源。

⑾、内部容积率：机械布局：大于30％；PVC管及线槽：大于40％。

⑿、电柜设计时要求考虑防鼠。

7.2.8低压电器主要制造技术要求：

⑴、遵守低压电器制造行业相关规范和要求。

⑵、电器的外观检查完好，绝缘器件无裂纹。

⑶、绝缘电阻值符合规范要求。

⑷、部件动作灵活、可靠，连锁传动装置动作准确可靠。

⑸、操作时动作灵敏可靠。

⑹、电磁器件应无异常声响。

⑺、线圈及接线端子的温度不应超过规定值。

⑻、触头压力、接触电阻不应超过规定值。

7.2.9仪表技术要求：

⑴、遵守仪表制造相关规范和标准。

⑵、仪表的型号、规格应符合设计要求及相关规范。

7.3.机器人调试要求

7.3.1机器人焊点对点要求：

对于新增焊点试教位置必须贴合板件，不允许离空和顶板，机器人伺服焊枪静电极贴合焊点后不能够产生应力接触；焊枪的上下电极必须垂直于板料，特殊点的焊接角度需要由力帆汽车确认后方可实施，否则需要优化焊枪结构和焊点工艺。试教焊点的对点工作以不产生焊点质量问题为原则；并保证原有焊点质量过关。

7.3.2路径干涉验证

供应商调试工程师必须在编完新车型的路径后，需要验证各台机器人各个轨迹（含同工位内以及相邻工位机器人轨迹），验证机器人修磨、换电极帽和维修轨迹程序不与焊接轨迹工艺程序相互干涉。在现场轨迹调试阶段需要提交验证记录，签字确认表。承包商需要对此负责，如果有与验证疏漏造成的设备损坏，需要由供应商按照损坏的设备进行换新赔偿，并赔偿由此造成的一切停产损失。对于需要特殊的机器人干涉焊接轨迹，如果需要修改机器人和PLC 的连锁程序的，需要由承包商负责按照力帆乘用车现有程序标准进行程序编程，在确保焊接质量及其节拍和设备安全的情况，实施相应的干涉路径程序连锁调试。

7.3.3轨迹优化

完成轨迹干涉验证后，承包商需要配合甲方工程师现场确认机器人轨迹和焊点位置。机器人焊枪在焊接打点时，要求不能对白车身造成推和拉的问题。

7.3.4参数设定

需要根据设计阶段由力帆工艺工程师确认的焊点工艺列表清单，将焊点编号，焊点焊接压力和电流等各个参数输入到机器人焊接程序中，在焊接控制器中，根据各个车型和板材厚度建立相应的焊接工艺参数调用程序。

7.4.主要安装技术要求

7.4.1线路：动力电缆、控制电缆等应按电气制造有关标准进行制造，动力电缆、控制电缆与信号电缆必须分槽布线，防止干扰。控制线采用10中留3标准，交付使用时预留20%备用。涉及需其他厂家提供交换信号时，由投标方事先提出要求，招标方确定最终实施厂家，投标方如签合同后提出要求，均由投标方自行负责安装并提供所需材料。

7.4.2开关柜安装后其垂直度、柜顶平直度、柜面平整度，应符合有关规定，并按有关安装规范进行施工

7.4.3线槽：金属线槽及其附件，表面应经静电喷塑处理，其规格、型号应符合设计要求，并有合格证；线槽底部及盖板设散热孔；线槽内外光滑平整、无棱刺；线槽无扭曲、翘边等变形现象；线槽施工及布线按图纸及有关规定进行；可靠接地；水平或垂直偏差不超过2‰；线槽支架采用标准支架；弯头、过度处必须采用标准件，不得切割、焊接。线槽设计时要求考虑防鼠。

7.4.3柜（盘）内布线：总体要求横平竖直，整齐美观。各电器、端子，应标明编号、名称、用途及操作位置；线号管用自动线号机制作，标记清楚不脱落；母排安装应符合有关规定，母排表面应光洁平整，无裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象；母排表面应涂绝缘漆；低压开关柜内母线为铜母线。

7.4.4低压电器：型号、规格符合设计要求；安装牢固、平整，电器接零接地可靠；绝缘电阻值符合要求；动作灵活可靠；触头压力、触头电阻不应超过规定；线圈及接线端子的温度不得超过规定的范围。

7.4.5行程开关设有调整方便、定位牢固的结构。所有新增电控气缸必须设有独立退回到位磁性开关，同一电磁阀控制的一组气缸的夹紧到位磁性开关数量不低于气缸数量的50％。同一电磁阀控制的气缸数量不应超过4个。

7.4.6所用的仪表及仪器应符合规定的技术要求。

7.4.7控制线路有必要的单独通断开关，涉及主要功能切换的选择开关尽可能选用钥匙式（如自动、手动选择开关、车型切换等），最终目的保持现场一致。

7.4.8设计过程中，要注意各输送线之间的联系以及通过PLC的连锁关系。

7.4.9电磁阀及接近开关采用24V直流驱动，电源必须由独立的电源模块提供。

7.4.10所有不带电金属外壳应接地。

7.4.11系统采用三相五线制型。

7.4.12 PLC程序要求

①程序在自动条件下运行，必须确保设备的安全性，每个工作准确可靠。

②在自动条件下，所有手动按钮必须失效。

③程序在手动条件下，考虑到人员误操作，即设备在任何状态下，仅有控制其上一步动作及下一步动作的两个按钮有效，其他按钮均失效。

④设备在任何状态下，由自动切换到手动或由手动切换到自动，必须保证设备动作无误，程序不出现短时间无法恢复的死机状态。

7.4.13验收时，投标方提供安装、调试报告。

7.4.14竣工后，投标方应提供竣工图，施工变更的证明文件。

7.5.电气设备主要元器件、组件等型号指定如下

650ev400外购件品牌清单

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC(及附带模块) | 三菱 |
| 2 | I/O | 三菱 |
| 3 | 光电开关\接近开关\限位开关 | 欧姆龙 |
| 4 | 气缸用磁性开关 | SMC |
| 5 | 电磁阀 | SMC |
| 6 | 按钮\指示灯\柱形报警灯 | 欧姆龙 |
| 7 | 急停开关 | 欧姆龙 |
| 8 | 断路器 | 三菱 |
| 9 | 空气开关 | 三菱 |
| 10 | 气源压力开关 | SMC |
| 11 | 中间继电器 | 三菱 |
| 12 | 直流电源\变压器 | 欧姆龙 |
| 13 | 行程开关 | 欧姆龙 |
| 14 | 电气插头\插座 | 欧姆龙 |
| 15 | 电源滤波器 | 国产优质 |
| 16 | 控制电缆（屏蔽线） | LAPP |
| 17 | 柜体\控制箱 | 威图 |
| 18 | 柜内空调 | 威图 |
| 19 | 接线端子（单排） | PHOENIX |

备注：所有新增元器件品牌与现场实际使用品牌一致，在确定具体型号采购前需得到甲方认可。

7.6. 通用技术要求说明

7.6.1电压额定值和保护措施

主电源

——380V±10%  3相     50HZ±2HZ  （三相五线，3P+N+PE）

——控制柜内要有接零线和地线用的接线端子或铜排。用于连接三相五线制的进线电源。

——总开关必须具有过电流及短路保护功能

辅助电压

| 控制回路 | AC 220V 50Hz 或 DC 24V |
| --- | --- |
| 控制设备电源电路 |  |
| 控制柜内的荧光灯 | AC 220V 单相 50Hz |
| 控制柜内的插座 | AC 220V（双孔和三孔） |
| 专用控制电路 |  |
| 交流感应电机 | AC 380V 3相 50Hz |
| 控制电压 | AC 220V 50Hz 或 DC 24V |
| PLC的输入电压 | AC 220V 50Hz |
| 指示灯、电磁阀和行程开关的电压 | AC 220V 50Hz 或 DC 24V |

7.6.2电控系统及元气件必须能够适应工厂电网上的电压波动和脉冲干扰。

7.6.3在电压干扰和掉电之后，被中断的程序必须能再次重新执行。

7.6.4在电源断电或设备急停时，为了避免设备损坏或人身伤害，不允许设备运动执行元件有任何运动，同时不得有自动启动情况。

7.6.5在电机过载情况下的保护，必须采用过载保护装置，而且要防止它自动再次接通。

7.6.6三相电机的电流过载保护器必须分别安装在三相线路上。

7.6.7三相电机功率超过11KW以上时，采用星-三角降压启动方式；三相电机功率超过25KW以上时，采用软启动或变频启动方式。

7.6.8互锁保护

①存在前后动作逻辑关系的各应用单元间必须具有可靠的互锁关系，前后不能产生误操作，以免产生危险。

②无论自动或手动方式各应用单元内部的前后动作顺序也应有互锁。

7.7. 导线和接线端子

7.7.1通用技术要求

①电源电路和控制电路的电线必须符合国家标准。

②电缆必须具有足够的长度而且能够使元气件间进行快速准确的信号交换。

③需要走外的导线或柔性电缆原则上走线槽，条件确实不允许的情况下走保护软管，不能外露。

④所有的元器件必须以便于维护的方式进行连接。

⑤在应用于操作且需要移动的场合，外露的电缆必须是具有适宜的柔韧性而且具有适当的外保护。

⑥导线的颜色标准

| 主电路 | 控制电路 | 地线 |
| --- | --- | --- |
| 交流：R相：黄色（或黑色） S相：绿色（或黑色） T相：红色（或黑色） 中线：黑色（或白色） 直流：黑色作+/-标记） | 交流控制：火线：红色 零线：黑色 直流控制：（+/-）兰色 | 黄绿色 |

7.7.2电缆使用标准

导线的横截面积必须符合国家标准，必须满足设备和电气元件正常稳定运转。

7.7.3控制柜内部的导线

①PLC的备用I/O点必须用导线从接线端子连接到相应的PLC模块上。

②电气元件布置有规律，导线都走行线槽，使柜内整齐不凌乱。

7.7.4控制柜外部的电缆

①由控制柜到设备各部位的控制电缆必须布置在电缆桥架内。

②所有外部电缆必须予以编号,每根电缆的编号是唯一的。

③必须采取措施确保在电缆间传输的电压不会引起任何相互干扰。

④电缆的长度足以能够便于更换元件的方式给以确定。

⑤在电缆桥架内的不可以进行任何导线连接；信号线和强电线必须分隔开布置。

⑥为了便于更换和修理，至少要提供20%的备用导线。

7.7.5接线端子及连接

①所有端子的连接不允许焊接连接。

②在端子板的出线侧，每个端子接头原则上只可以连接一根导线。

③接线端子应编号。

7.7.6接地

①符合国家和行业相关标准。

②电控柜接地应使用铜接地接线片和铜排。

③所有的接地线都应当接至主电控柜内部的共用的铜线排上。

④轴承和润滑系统不应当作为接地部位。

⑤多根接地线不应当连至一个接线端子，每一个接地线应当有独立的接线端子电缆管道、线槽和桥架不应当作为接地导体。

⑥接地的导体规格大小应当足够大，以便最高过电流能够通过装置。

⑦控制柜门的接地。

⑧每个电缆桥架的接地。

7.8.标记

7.8.1所有的电气元件必须做出标记符号，且在更换元件时符号不能被覆盖或丢失；标记必须是永久且便于识别的。

7.8.2所有的电控柜外部的接线、传感器和执行元件等（如接近开关、光电开关、电磁阀、电机等）应用永久标牌标明控制功能及图纸标号，必须能明确标识该元器件的位置（注意不能镶嵌到元器件上），便于维修查找。

电气元器件、传感器执行元件等标牌需按照以下格式制作：（可适当调整铭牌大小，需告知甲方工程师）

材料：铝制，单位mm,板厚1mm

字体：宋体

7.8.3接线端子上的标记应与电路图和PLC程序注释中的标记相同。

7.9.开关

7.9.1操作面板上的开关

①控制电源通/断（ON/OFF）采用钥匙开关。

②各按钮等开关开孔直径尺寸选用Φ22.5㎜。

③在各控制柜上单独设置试验操作面板上各指示灯是否正常的开关。

④开关的铭牌字母和文字都必须清晰明显。

⑤各控制柜至少预留3个的备用按钮，现场非工位操作盒要准备至少1个的备用按钮。

⑥紧急停止开关要统一布置在操作面板操作区的左下部或右下部。

7.9.2电源主开关

①各控制柜都应设置机械方式操作的电源主开关并且应装有“主开关”的符号标记。

②主开关应安装在电控柜的左上部或右上部。

③按钮开关的颜色应按如下进行

| 开关 | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作准备 | 橙色 |  |
| 自动启动 | 绿色 |  |
| 复位灯检测 | 黄色 |  |
| 停止或结束 | 红色 |  |
| 紧急停止 | 红色 | 蘑菇头型按钮 |
| 选择开关 | 黑色 |  |

7.10. 指示元件

7.10.1指示灯

| 指示灯 | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电源接通，PLC运转，正常运行 | 绿色 |  |
| 紧急停止，手动控制，故障 | 红色 |  |
| 全部原始状态，原始位置 | 白色 |  |
| 警告（电池，等等） | 黄色 |  |
| 运转，程序执行 | 橙色 |  |

7.10.2警示灯

| 颜色 | 条件 |
| --- | --- |
| 红色 | 设备运转的所有故障信号 |
| 绿色 | 设备正在自动正常运转 |

7.11. 各设备控制柜及现场操作站

7.11.1各设备控制柜面板需要分别布置至少3个备用按钮

| 控制内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 通电/断电 | 钥匙开关 |
| 自动/手动功能转换 | 选中开关(车型切换) |
| 正常启动、正常停车 | 启动前声音示警 |
| 紧急停止 | 蘑菇型自锁按钮 |
| 故障复位 | 按钮开关，以防误操作 |
| 报警声音消除 | 按钮 |
| 各种状态指示 | 指示灯 |

7.11.2各现场操作站尽量做到外形尺寸及安装的统一，其控制的主要内容如下：

| 控制内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 自动/手动功能转换 | 转换开关 |
| 紧急停止 | 蘑菇型自锁按钮 |
| 动作机构手动操作 | 手动操作动作应具有互锁性，以防误动作造成设备或安装工件损坏 |
| 各种状态指示 | 指示灯 |

7.12.控制柜的技术要求

7.12.1出线方式：控制柜采用底部进出线。

7.12.2布线方式：

①柜内采用线槽,柜外采用电缆桥架。

②采用仿威图控制柜

③喷涂颜色：安装板、镀锌

④门内侧 灰色 RAL7035

⑤门外侧 灰色 RAL7035

⑥防护等级：IP54

7.13.验收要求

7.13.1乙方所使用的元器件、材料、设备，甲方有权按质量要求进行检查、验收；如质量低劣或淘汰产品，甲方有权拒绝使用，由此产生的损失乙方必须承担。

7.13.2乙方各阶段所需提供的图纸和资料

设备制造的每一阶段提供文件至少包含的内容:

| 目录 | 预定的项目 | 图纸确认 | 设备安装 | 最终验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气线路图 | 改造部分的电气原理图 | √ | √ | √ |
|  | PLC 程序（带注释） | √ | √ | √ |
|  | 改造部分材料清单 | √ | √ | √ |
|  | I/O表 | √ | √ | √ |
|  | 故障诊断表 |  |  | √ |
|  | 光盘 |  | √ | √ |
| 生产工艺流程图 |  | √ | √ | √ |
| 控制面板和操作面板布置图 |  | √ | √ | √ |
| 系统检查的数据收集（检查表） |  |  | √ | √ |
| 改造部分系统结构图 |  |  | √ | √ |
| 设备出厂检测记录 |  |  | √ | √ |
| 操作和维护手册 |  |  | √ | √ |

- 7.13.3施工前，乙方应向甲方提供工程进度计划、施工方案细节。

- 7.13.4乙方应文明施工，按章作业，严格遵守工程建设安全防火条例。

- 7.13.5终验收时，乙方必须向甲方提供PLC资料：乙方提供硬件手册、软件手册全套资料，各3套。

- 7.13.6终验收时，乙方必须向甲方提供设备全套电气图3套（电气原理图、安装接线图、程序图、平面图）；电气原理图、安装接线图、程序图、平面图电子文件，各三份。

- 7.13.7甲方电气环境：电源：AC380V/220V±10%，三相五线制，50HZ。其它规格的电源由设备供应商提供。

- 7.14.其它要求

7.14.1除非用户同意，所有的控制柜都要有统一的外形尺寸，以便于统一。另外，每个控制柜要有20％的预留安装空间，以备将来增加元件之用，控制柜的结构和所有内部连线要符合有关标准的具体要求。

7.14.2为了保持柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

7.14.3风扇电源为220V，50HZ，风扇要有防护手指免受伤害措施，噪声要满足标准要求；风扇要有可清洗的滤网；操作柜上设置风扇开关。

7.14.4当柜体内部产生的热量不能由风扇来调节时，要提供致冷系统；特别是有发热元件（11千瓦以上变频器）的控制柜或操作柜要采用冷却空调方式，考虑排水问题。

7.14.5控制柜照明：20W，安装于柜顶。

7.14.6维修插座：220VAC 10A （双孔和三孔）。

7.14.7电控柜标识: 各设备控制柜门上部显眼位置，用透明亚克力标注电控柜名称。

7.14.8低压电器元件布置：从上部往下依次为断路器、接触器、热继电器、接线端子；大于25mm2的电缆直接安装于元件上。

7.14.9操作与信号元件：安装于电控柜门上，根据功能组布置。

7.14.10按钮和灯的开孔直径：φ22.5mm。

7.14.11元器件标号：柜内：电线上有塑料线号，线号须永久性且不易脱落，采用烙印；元器件根据原理图进行标号；门上器件及指示灯根据其功能采用透明亚克力标牌标注，字体为刻印，标牌尺寸按控制柜实际大小尺寸而定，中文标注（注：要求标牌注释为简体中文），内容与原理图相符，标牌底色为白色，字体为黑色；就地装置或接线箱用铆钉固定。

7.15. 安全

不仅要遵守中国国家安全标准的通用条款，而且也要执行如下原则：

(1)在操作处于危险环境的地方，对所有的手动或点动功能使用两手控制。

(2)在电源断电或设备急停时，为避免设备损坏或人身伤害，不允许设备有任何运动。

(3)电控柜面板和各操作站面板都必须设置急停按钮，在操作工位上均匀地分布一定数量的急停按钮，操作站应安装在容易操作的地方和位置。

(4)外部检测信号和手动操作按钮的设置数量应能确保设备具有完善的保护和自诊断功能，确保设备操作方便及运行可靠。不可以为了降低造价而减少必要的检测信号。

7.16. 设计、制造、安装有关规范

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149—90）

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171—92）

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257—96）

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259—96）

《电气装置安装工程质量检验、评定标准》（GBJ303—88）

7.17. 总则

包含在本次改造范围内工做内容，投标方在电气设计过程中如涉及《电气控制通用总则》内容均参照上述“设计、制造、安装有关规范”要求实施；生产线未改造部分与技术协议不符的不包含在此次改造要求和工作内。且本项目电气改造施工前，需甲乙方都需备份好程序，以便后期的数据恢复。

7.18.其他事项

7.18.1项目管理

(1)乙方需成立项目管理组，指定项目经理，管理项目进度以及与甲方进行日常事务的联络；

(2)乙方在签约后半月之内，应向甲方提供项目设计制作计划节点进度表，供甲方参与管理；

(3)甲方将指派人员全程参与、跟踪项目工作，确保夹具质量及每一大节点的进度：包括夹具设计图纸会签、机加工过程、装配调试过程、白车身试焊、样件确认、夹具验收等；

(4)乙方每半个月按时以书面形式向甲方提交项目进展情况、存在问题的报告；并按时召开有甲方参与的项目推进会议并作好会议纪要；

(5)产品在现场调试完成后，乙方需按甲方要求陪产。

7.18.2保密约定

(1)乙方要保密处理甲方提供的文件、材料数据和信息等所有相关资料，未经甲方允许，不能将以上资料向第三方公开。否则，甲方将按照相关法律法规处理，乙方将作出相应赔偿；

(2)焊装线/夹具的知识产权属于甲方，在合同执行过程中及执行完毕之后，乙方不得以知识产权为由，向甲方索要费用；

(3)乙方提供给甲方的焊装线/夹具，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，乙方应承担全部责任。

7.18.3人员培训

由甲方和乙方双方共同制定人员培训计划，并根据工程进度，乙方安排对甲方相关人员（技术人员、检验人员、操作人员、维修人员）进行相应的专业培训。

八.调试及验收技术要求

8.1调试：

8.1.1乙方厂内调试。

8.1.2样车试制前机械部分必须全部完成组装。

8.1.3样车试制前前地板总成工位必须完成机械、气控的调试；其它工位夹具调试工作可在甲方进行。

8.2预验收（及出货前调试）：

8.2.1乙方按附件三《焊接夹具预验收标准》进行自检，达到具备预验收条件后；乙方按甲方的要求（除甲方提出的特定要求外）提前做好预验收资料，并经甲方确认同时提出预验收申请（乙方做好预验收计划并向甲方提交申请）。甲方根据乙方提供的申请开展预验收工作，乙方给予相应配合。

8.2.2 预验收（及出货前调试）在乙方工作地进行，甲方派人员参加；验收项目按照《焊接夹具预验收标准》第六项和相关技术协议执行，按照提供的标准要求抽检夹具总数的20%抽测精度，并填写《焊接夹具预验收细则》。

8.2.3 预验收结论以验收报告的形式对夹具验收结果综合评价，得出结论意见，结论包括以下三种形式：

⑴ 夹具验收合格准予发货。

⑵ 夹具存在局部问题，整改后提供书面证据经甲方确认后准予发货。

⑶ 夹具验收不合格，整改后甲方再次赴现场验收。

8.2.4预验收时乙方提供以下文件，甲方才予以预验收，预验收合格才允许包装、发货。预验收相关文件如下：

⑴ 三坐标检测报告电子档预验收版一份

⑵ 工艺方案仕样书电子档预验收版一份

⑶ 3D夹具图电子档预验收一份（CATIA,版本为V5R17-V5R21）

⑷ 2D夹具图电子档验收版一份

⑸ 电气原理图电子档预验收版一份

⑹ 平面布置图电子档预验收版一份

⑺ 工艺流程图（EXCEL格式，含工位名称、零部件名称和代码、材质、厚度，焊接方式和焊点数量等信息由甲方提供初版）电子档预验收版一份

⑻ 工艺卡电子档预验收版一份

⑼ 夹具动静态检查表电子档预验收版一份

⑽ 硬度检测报告电子档预验收版一份

⑾ 项目问题唯一性清单电子档预验收版一份

⑿ 合格证和其他相关的验收资料电子档预验收版一份。

备注：以上电子档资料均为可编辑形式交付，分为电子文件光盘、硬盘拷贝和两种并附带资料明细；电子文件光盘、硬盘数据需与现场数据保持一致。

8.2.5 650ev400项目白车身焊装线/夹具运到甲方工厂后，按装箱单进行开箱检查，如发现破损、缺陷和缺少零件，乙方应及时解决。

8.3终验收：

8.3.1 终验收在甲方工厂进行。由甲方组织，乙方派员到甲方工厂进行安装、调试和技术指导。焊装夹具的总协调工作由乙方负责，甲方予以充分配合。双方确认连续焊装6个月或500台白车身以检查生产节拍、安全性、可靠性，并按照提供的《焊接夹具终验收细则》抽检夹具总数的20%抽测精度，并填写《焊接夹具终验收细则》。满足纲领，达到精度要求视为终验收合格。

8.3.2 650ev400项目白车身焊装线/夹具终验收乙方需提供以下技术资料：

⑴ 三坐标检测报告电子档终验收版三份

⑵ 工艺方案仕样书电子档终验收版三份

⑶ 3D夹具图电子档终验收三份（CATIA,版本为V5R17-V5R21）

⑷ 2D夹具图电子档终验收版三份

⑸ 电气原理图电子档终验收版三份

⑹ 平面布置图电子档终验收版三份

⑺ 工艺流程图（EXCEL格式，含工位名称、零部件名称和代码、材质、厚度，焊接方式和焊点数量等信息由甲方提供初版）电子档终验收版三份

⑻ 工艺卡电子档终验收版三份

⑼ 夹具动静态检查表电子档终验收版三份

⑽ 硬度检测报告电子档终验收版三份

⑾ 项目问题唯一性清单电子档终验收版三份

⑿ 易损件清单电子档终验收版三份

⒀ 标准件手册电子档终验收版三份

⒁ 备件清单电子档终验收版三份

⒂ 焊装夹具设备使用及维修保养说明书电子档终验收版三份

⒃ 其他相关的验收资料电子档终验收版三份

备注：以上电子档资料均为可编辑形式交付，分为电子文件光盘、硬盘拷贝和纸制三种并附带资料明细；电子文件光盘、硬盘数据需与现场数据保持一致。乙方提供上述资料，双方才予以终验收。

8.3.3 在650ev400项目焊装线/夹具的验收过程中，由于乙方设计或制造等原因而出现的质量问题，甲方有权提出请乙方返修，然后再次检查直至合格。

8.3.4 在650ev400项目焊装线/夹具的验收过程中，由于乙方设计原因而出现的焊钳不能使用或使用困难且低于合格率98%以上的，由乙方承担责任。

8.3.5 650ev400项目白车身焊装线/夹具的质量保证期为全部产品最终验收合格之日起12个月。

九.技术资料的提供汇总

9.1甲方向乙方仅提供以下技术资料：

⑴ 生产线平面布置图（含工艺流程、乙方需要的局部图等）。

⑵ 项目整改工艺方案(焊装线通过性分析)。

⑶ 夹具3D数模，650ev400、650ev300、330、650车身数模。

十.包装运输及售后约定

10.1包装运输：

10.1.1包装由乙方负责，要求包装牢固、安全、可靠，防撞、防潮、防锈、防变形。

10.1.2 乙方负责将项目中全部货物运到甲方工厂（重庆市渝北区金开大道1539号）指定地点。

10.2售后约定：

10.2.1 650ev400项目白车身焊装线/夹具的质保期及寿命期起始时间以此项目所有设备终验收签字日期为准，质保期为1年或总产量5万台，寿命期为8年或总产量40万辆。

10.2.2 650ev400项目白车身焊装线/夹具安装调试完成后，需乙方安排人员试装跟线配合。

10.2.3 650ev400项目白车身焊装线/夹具质保期内非人为因素引起的质量问题乙方免费提供售后服务。

10.2.4 650ev400项目白车身焊装线/夹具质保期内如果甲方需要乙方派遣技术人员对焊装线/夹具进行定期维护保养，乙方需全力配合。

10.2.5 其它售后事宜另行约定。

十一．其他事项

11.1 项目管理：

11.1.1 乙方需成立项目管理组，指定项目经理，管理项目进度以及与招标方进行日常事务的联络。项目经理、设计人员、调试人员、夹具安装、调试与甲方派遣人员须保持一致。

11.1.2 乙方在签约后2日之内，应向甲方提供项目设计制作计划节点进度表，供甲方参与管理。

11.1.3 甲方将指派人员全程参与、跟踪项目工作，确保夹具质量及每一大节点的进度：包括夹具设计图纸会签、机加过程、装配调试过程、样件确认、夹

具验收等。

11.1.4 乙方每周按时以书面形式向甲方提交项目进展情况、存在问题的报告；并按时召开有甲方参与的项目推进会议并作好会议纪要。

11.2 保密约定：

11.2.1乙方要保密处理甲方提供的文件、材料数据和信息等所有相关资料，未经甲方允许，不能将以上资料向第三方公开。否则，甲方将按照相关法律法规处理，乙方将作出相应赔偿。

11.2.2 650ev400项目白车身焊装线/夹具的知识产权属于甲方，在合同执行过程中及执行完毕之后，乙方不得以知识产权为由，向甲方索要费用。

11.2.3 乙方提供给甲方的650ev400项目白车身焊装线/夹具的改造设备，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，乙方应承担全部责任。

11.3 人员培训：

由甲乙方双方共同制定人员培训计划，并根据工程进度，乙方安排对甲方相关人员（技术人员、检验人员、操作人员、维修人员）进行相应的专业培训。

十二、附件

12.1   附件一：《650ev400项目焊装一车间平面布置示意图》

12.2   附件二：《650ev400共线性分析终版》

12.3   附件三：《焊接夹具预验收标准》

12.4   附件四：《650ev400外购件品牌清单》

甲方: 重庆力帆乘用车有限公司         乙方:

代表:                                代表:

年     月     日                           年     月     日